Форма № 3/1

ОТЧЕТ за январь-март  2017 года

заместителем руководителя Инспекции – заместителем главного государственного инспектора

ФИО__Осиповой Е.А______________________________

в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

| № п/п | Наименование отчетных данных | Предыдущие месяцы | Отчетный квартал | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество объектов долевого строительства на конец отч. периода |  | 8 | 8 |
| 2. | Количество проверок, всего: |  |  |  |
|  | - согласно плана проведения проверок |  |  |  |
|  | - внеплановых, в том числе по основаниям: |  | 5 | 5 |
|  | 1) исполнение предписания |  | 2 | 2 |
|  | 2) выявление нарушений при проведении анализа |  | 3 | 3 |
|  | 3) обращения и заявления физ. лиц и юр. лиц |  |  |  |
|  | 4) поручение Президента РФ, правовые акты, мест.самоупр. |  |  |  |
|  | 5) ) требование прокурора |  |  |  |
| 3. | Количество предписаний, всего: |  | 4 | 4 |
|  | в том числе по результатам проверок по основаниям: |  |  |  |
|  | 1) программа проверок |  |  |  |
|  | 2) исполнение предписания |  | 1 | 1 |
|  | 3) выявление нарушений при проведении анализа |  | 3 | 3 |
|  | 4) обращения и заявления физ. лиц и юр. лиц |  |  |  |
|  | 5) поручение Президента РФ, правовые акты, мест.самоупр. |  |  |  |
|  | 6) ) требование прокурора |  |  |  |
| 4. | Количество выявленных нарушений, всего: в том числе по результатам проверок по основаниям: |  | 4 | 4 |
|  | 1) программа проверок |  |  |  |
|  | 2) исполнение предписания |  |  |  |
|  | 3) выявление нарушений при проведении анализа |  | 4 | 4 |
|  | 4) обращения и заявления физ. лиц и юр. лиц |  |  |  |
|  | 5) поручение Президента РФ, правовые акты, мест.самоупр. |  |  |  |
|  | 6) ) требование прокурора |  |  |  |
| 5. | Количество устраненных нарушений, всего: |  | 1 | 1 |
|  | в том числе по результатам проверок по основаниям: |  |  |  |
|  | 1) программа проверок |  |  |  |
|  | 2) исполнение предписания |  |  |  |
|  | 3) выявление нарушений при проведении анализа |  | 1 | 1 |
|  | 4) обращения и заявления физ. лиц и юр. лиц |  |  |  |
|  | 5) поручение Президента РФ, правовые акты, мест.самоупр. |  |  |  |
|  | 6) ) требование прокурора |  |  |  |
| 6. | Количество выявленных адм. правонарушений, всего: |  | 3 | 3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - предусмотренных статьей 19.5 КоАП РФ |  |  |  |
|  | - предусмотренных статьей 19.4.1 КоАП РФ |  |  |  |
|  | - предусмотренных статьей 14.28 КоАП РФ |  | 3 | 3 |

Заместитель руководителя Инспекции –

заместитель главного государственного инспектора ______________________________________________

подпись                                       ФИО                                дата

Информация о состоянии объектов долевого строительства на территории Камчатского края

с 01.01.2017 по 30.09.2017

| № п/п | Наименование объекта | Адрес нахождения | Застройщик | Общая площадь жилых помещений, кв.м | Степень строи- тельной готов- ности | Основания привлечения денежных средств | Количество зарегистри-рованных договоров участия в долевом строитель- стве | Количество граждан, обязательства перед которыми не исполняются Всего/включенных в Реестр | Текущая ситуация | Предложения по возобновлению (ускорению) строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Девятиэтажный жилой дом (поз. 27) * | г.Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова | ООО «Русский Двор» | 5019,0 | Ввод в эксплуатацию IV квартал 2017 | Договор участия в долевом строительстве | 4 | Отсутств. | Норм. |  |
| 2 | Малоэтажный блокированный дом (поз.1)* | г.Петропавловск-Камчатский, ул.Туристический проезд | ООО «РСО-5» | 1335,3 | В целом строительство завершено | Договор участия в долевом строительстве | 23 | - | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 28.02.2017 № ru41-301- | - |
| 3 | Малоэтажный блокированный дом (поз.2)* | г.Петропавловск-Камчатский, ул.Туристический проезд | ООО «РСО-5» | 1585,2 | В целом строительство завершено | Договор участия в долевом строительстве | 24 | - |  |  |
| 4 | 60-квартирный жилой дом* | г.Петропавловск-Камчатский, пр.К.Маркса | ООО «Витос» | 8064,5 | 45 %, планируемый ввод в эксплуатацию IV квартал 2016 | Договор участия в долевом строительстве | 16 | 16/6 | По заявлению участников долевого строительства в Арбитражном суде находится дело о банкротстве застройщика | -- |
| 5 | 84-квартирный жилой дом* | г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ломоносова | ООО «Гэсстрой» | 8931,8 | Ввод в эксплуатацию IV квартал 2017 | Договор участия в долевом строительстве | 15 | Отсутств. | Норм. | -- |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (12кв) | с.Усть-Большерецк, ул.Ленинская | ООО «Спиро» | 757, 7 | Ввод в эксплуатацию IV квартал 2016 (по контракту 01.11.2016) | Договор участия в долевом строительстве | 1 | Отсутств. | Норм. | -- |
| 7 | 12 квартирный жилой дом | с.Тигиль, | ООО «Мильмар» | 557,7 | Ввод в эксплуатацию IV квартал 2017 (по контракту 1год 3 мес. после заключения контракта) | Договор участия в долевом строительстве | 1 | Отсутств. | Норм. | -- |
| 8 | Жилой дом (90 квартир) | п.Паратунка Елизовского района | ООО «Мастер» | 4674,78 | Ввод в эксплуатацию III квартал 2017 | Договор участия в долевом строительстве | 1 | Отсутств. | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 323 от 13.07.2017 |  |

Примечание: * - строительство с привлечением денежных средств граждан

1.Заключения по результатам проведения анализа ежеквартальной отчетности за 2 квартал 2017 в отношении:

1) .ООО «Гэсстрой» от 09.08.2017 № 1166/01-29 (без замечаний),

2). ООО «РСО-5» от 10.08.2017 № 1170/01-29 (без замечаний),

3). ООО «Русский Двор» от 11.08.2017 № 1188/01-29 (без замечаний),

4). ООО «Мильмар» от 14.08.2017 № 1197/01-29 (без замечаний),

5). ООО «Витос» от 17.08.2017 № 1218/01-29 (без змечаний),

6) ООО «Спиро» от 17.08.2017 № 1219/01-29 (Признаки нарушений при анализе отчетности II квартал 2017, приказ о проведении проверки от 17.08.2017 № 315),

7). ООО «Мастер» от 22.08.2017 № 1249/01-29 (без замечаний)

1. Проведены проверки:

1) ООО «Спиро» (основание: приказ № 131 от 24.04.2017- истечение срока исполнения предписания № 483/01-29), акт проверки № 1103/01-29 от 01.08.2017, предписание № 1104/01-29 от 01.08.2017 – 1 нарушение), протокол  № 1311/01-32 от 31.08.2017 по ч.4 ст.19.5 КоАП РФ

2). ООО «Спиро» (основание: приказ № 163 от 18.05.2017- проверка отчетности застройщика за 1 квартал 2017), акт проверки № 1116/01-29 от 02.08.2017, предписание № 1117/01-29 от 02.08.2017 – 1 нарушение, протокол  № 1332/01-32 от 05.09.2017 ч.3 ст.14.28 КоАП  РФ

3) ООО «Мастер» (основание: приказ № 209 от 01.06.2017 – исполнение предписания № 713/01-29 от 31.05.2017), акт проверки № 1118/01-29 от 02.08.2017, 2 нарушения устранены, предписание исполнено

4) ООО «Мастер» (основание: приказ № 212 от 02.06.2017 – исполнение предписания № 652/01-29 от 23.05.2017), акт проверки № 1125/01-29 от 02.08.2017, 1 нарушение устранено, предписание исполнено

5) ООО «Мильмар» (основание: приказ  № 178 от 24.05.2017 – исполнение предписания № 652/01-29 от 23.05.2017), акт проверки № 1125/01-29 от 02.08.2017, 1 нарушение устранено, 2 нарушения не устранено, предписание № 1125/01-29/1 от 02.08.2017,

6) ООО «Мильмар» (основание: приказ  № 205 от 01.06.2017 – исполнение предписания № 706/01-29 от 31.05.2017), акт проверки № 1147/01-29 от 08.08.2017, 3 нарушения не устранено, предписание № 1148/01-29 от 08.08.2017,

7)  ООО «Спиро» (основание: приказ № 216 от 05.06.2017- исполнение предписания№ 736/01-29 от 02.06.2017), акт проверки № 1149/01-29 от 08.08.2017, предписание № 1150/01-29 от 08.08.2017 – 1 нарушение, протокол  на № 1346/01-32 от 08.09.2017 по ч.4 ст.19.5 КоАП РФ

8)  ООО «Спиро» (основание: приказ № 221 от 09.06.2017- исполнение предписания№ 768/01-29 от 09.06.2017), акт проверки № 1171/01-29 от 10.08.2017, предписание № 1172/01-29 от 10.08.2017 – 1 нарушение, протокол  №1360/01-32 от 11.09.2017 по ч.4 ст.19.5 КоАП РФ

________________ Е.А. Осипова