Информация о состоянии объектов долевого строительства на территории Камчатского края по состоянию на 01.07.2018

| № п/п | Наименование объекта | Адрес нахождения | Застройщик | Общая площадь жилых помещений, кв.м | Степень строи- тельной готов- ности | Количество зарегистри-рованных договоров участия в долевом строительс-тве | Количество граждан, обязательства перед которыми не исполняются Всего/ включенных в Реестр пострадавших граждан |  | Текущая ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60-квартиный жилой дом* | г.Петропавловск-Камчатский, пр.К.Маркса | ООО «Витос» | 8064,5 | 45 %, Строительство не ведется с мая 2015 ввиду отсутствия средств у застройщика | 16 | 16 / 6 |  | Арбитражным судом (дело № 24-2838/2016) застройщик признан банкротом. Общим собранием кредиторов принят план внешнего управляющего, направленные на оздоровление деятельности застройщика. Общим собранием участников долевого строительства одобрен инвестор, осуществляются процедуры оформления договорных отношений, направленных на завершение строительства дома. |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (12кв) | с.Усть-Большерецк, ул.Ленинская | ООО «Спиро» | 757, 7 | Перенос срока ввода в эксплуатацию III квартал 2018 | 1 | Отсутствуют | Многоквартирный дом в эксплуатацию не введен |  |
| 3 | 12 квартирный жилой дом | с.Тигиль, | ООО «Мильмар» | 557,7 | Ввод в эксплуатацию IV квартал 2017 | 1 | Отсутствуют | Многоквартирный дом в эксплуатацию не введен |  |
|  | Всего, в т.ч. с привлечением денежных средств граждан |  |  | 9379,9 8064,5 |  | 18 16 |  |  |  |

* - строительство многоквартирных домов с привлечением денежных средств граждан